## Slide 1
果壳会议
组长：谭 鼎
组员：邹国学 席柏意
2021·09

## Slide 2
项目背景
应用场景
软件功能
潜在价值
可行性分析
目录
开发计划
01
02
03
04
05
06
Backgrounds
Application Scene
Software Features
Potential Value
Development Plan
Feasibility Analysis
项目管理
07
Project Management

## Slide 3
1
Backgrounds
项目背景
现状一
现状二
疫情影响→教学/会议--网上授课
当前软件→回顾内容不便
设备、场地→看不清PPT
软件机制→安装客户端、注册。不方便！！！

## Slide 4
目标人群
需要进行线上会议、讲座、报告、课程视频的用户；
结束后需要回顾整理相应内容的用户；
包括但不限于学生、教师、科研工作者、商业人士等群体。
项目目标
将“课堂/会议即时内容（板书）”与PPT内容结合；
用户可通过PPT内容快速定位到相对应的“课堂/会议即时内容”
为用户提供便捷的课堂/会议参与方式
2
Application Scene
应用场景

## Slide 5
2
Application Scene
应用场景
果壳会议
远程学习、电子板书
高校/培训机构中线上远程网课；
部分线下课堂需要使用电子屏教学记录板书。
会议记录
企业/高校中，线上需要对会议内容进行记录，研究生组会。
便捷教室
线下课堂/会议后排看不清屏幕
打开教学平台需客户端和用户注册，不方便！！！

## Slide 6
3
Software Features
软件功能
板书/会议内容记录
将板书完整/会议内容记录保存；
便于课后/会后结合PPT回顾的在线教学/会议平台。
音视频共享
共享方可通过上传音视频到云端来给观看方实时共享。
PPT播放与板书
用户可在上传PPT并在线播放；
书写板书 。
课堂/会议临时共享
一个随时进行共享的在线平台，通过二维码/URL的方式直接进行课堂/会议的分享。
学习管理
不同用户的分别管理；
实现课程分类，资料分类等。

## Slide 7
教师/会议主持人的使用流程
使用个人账号登录网站；
在个人主页中通过上传PPT至网页端；
在线播放或者本地播放PPT；
以直播的方式开启课堂/会议；
分享课程/会议；
学生/参会人员的使用流程如下
长期用户：
  登陆网站并注册；
  打开收到的链接/二维码，添加在线课堂/会议
临时用户
  打开收到的链接/二维码，进入在线课堂/会议。
呈现形式
网页形式 为用户提供上述功能
3
Software Features
软件功能
果壳会议

## Slide 8
4
Potential Value
潜在价值
用户
行业
开源社区
学生/参会人员
方便学生回顾课程内容，方便学生进入线上课堂；
便于会议内容的记录与回顾，提高会议效率
教师/会议主持人
提高老师与学生的信息交互效率，便于进行课程分享
便于会议内容的记录与回顾，提高会议效率
开源社区
为开源社区提供一个教学/会议软件框架，用于提升学习和交流的效率
远程课堂/会议行业
为教育办公提供一个回顾课堂/会议的新功能

## Slide 9
5
开发计划
Development Plan
项目安排 | 计划时间 | 
项目初步设想和开题报告完成 | 2021.09.20-2021.09.24 | 5 Days
分析开源框架进行项目调整 | 2021.09.27-2021.10.03 | 1 Week
用户管理模块 | 2021.09.27-2021.10.03 | 1 Week
课程管理模块 | 2021.10.04-2021.10.10 | 1 Week
PPT播放模块 | 2021.10.11-2021.10.17 | 1 Week
音视频共享模块 | 2021.10.18-2021.10.24 | 1 Week
阶段性测试及改进 | 2021.10.25-2021.10.31 | 1 Week
板书记录模块 | 2021.11.01-2021.11.07 | 1 Week
临时共享模块 | 2021.11.08-2021.11.14 | 1 Week
整体测试及改进 | 2021.11.15-2021.11.28 | 2 Weeks
材料整理和升级优化 | 2021.11.29-2021.12.27 | 4 Weeks
时间安排

## Slide 10
5
区分用户权限
管理保存至少200人的用户数据
实现20个课程或会议的入口区分
数据管理
能够实现100人以上的720P视频共享
音频共享的时延在1s以内
未注册用户通过链接/二维码参与到课堂/会议中。
实现时延1s以内，清晰的PPT播放
课程管理
完整清晰的将课堂或会议的板书记录保存
板书记录与PPT对应
板书记录
用户管理
音视频共享
临时共享
系统测试
开发计划
Development Plan

## Slide 11
5
  用户管理：（10%）
  能够区分用户权限、管理保存至少200人的用户数据。
  课程管理：（20%）
  实现20个课程或会议的入口区分和数据管理。
  PPT播放：（30%）
  实现时延1s以内的PPT播放。
  音视频共享：（50%）
  能够实现100人以上的720P视频共享，与音频共享的时延在1s以内。
  板书记录：（70%）
  完整清晰的将课堂或会议的板书记录下来，并与PPT对应。
  临时共享：（90%）
  未注册用户可以通过链接或二维码参与到课堂或者会议中，实现时延1s以内且清晰的PPT播放。
  撰写整理项目材料（100%）
开发计划
Development Plan
验收标准

## Slide 12
推荐配置为16 GB 内存，启用交换，8个CPU核心，单线程性能高；500 GB 的可用磁盘空间（或更多）用于录制。
如目前服务器不够用会去云服务商租用更高配置的服务器
资源可行性
在给定时间内根据时间进度安排预计可以实现项目功能，并且已经预留两周的额外时间用于测试升级和容错
Canvas是为数不多的采用基于本地云服务的学习管理系统的平台，BigBlueButton 是一个在线视频会议系统或者是远程教育系统。在上述框架下开发实现。
疫情期间“停课不停学” ；
网络直播即使有视频回放也费时费力。
6
可行性分析
时间可行性
技术可行性
市场可行性
Feasibility Analysis

## Slide 13
代码托管平台和形式
托管平台：Github
（https://github.com/XDTD/guokehuiyi.git）
代码风格：遵循谷歌代码规范
Github和QQ群文件的方式进行共享
项目文档版本命名方式：
  文档名“Vx.y-姓名”
  小改动对应版本号y；
  大改动对应版本号x。
项目文档形式及协同规则
7
项目管理
Development Plan